Propuesta Formal

Portal Sepid SA y Seguimiento Web de órdenes de Servicio

Modelo conviviente para clientes particulares y clientes recurrentes

Documento interno de propuesta

Fecha: 7 de abril de 2026

Dominio propuesto del portal: portal.sepid.com.ar

Se presenta la propuesta de implementar dos canales digitales complementarios para ampliar la relación con nuestros clientes y mejorar la experiencia de seguimiento de los servicios. El primer canal será un seguimiento web simple orientado a clientes particulares o consultas puntuales de una orden de servicio. El segundo canal será Portal Sepid SA, un espacio privado de acceso autenticado orientado a clientes recurrentes, instituciones y empresas que necesitan visualizar su operación completa con Sepid en un mismo entorno.

# 1. Objetivo de la propuesta

Digitalizar la consulta de estados de servicio técnico sin depender exclusivamente del contacto manual por teléfono o WhatsApp.

Ofrecer una solución simple para clientes particulares y, en paralelo, construir una capa de mayor valor para clientes corporativos y recurrentes.

Crear una base tecnológica segura que permita crecer luego hacia otros módulos de relación con clientes, tales como historial de facturaciones, compras pendientes de retiro, órdenes de compra, remitos, historial documental y alertas automáticas.

# 2. Modelo propuesto de convivencia

La propuesta no plantea elegir entre seguimiento puntual y portal privado, sino implementar ambos enfoques de manera complementaria, cada uno orientado a un tipo de cliente y a una necesidad distinta.

| Canal | URL propuesta | Público objetivo | Función principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento web | sepid.com.ar/seguimiento | Particulares y consultas puntuales | Consultar el estado de una orden o equipo sin cuenta portal. |
| Portal Sepid SA | portal.sepid.com.ar | Clientes recurrentes, empresas e instituciones | Gestionar la relación completa con Sepid mediante usuario y contraseña. |

Con este esquema, el seguimiento web cubrirá la necesidad inmediata de consulta simple, mientras que el portal consolidará una propuesta de valor diferencial para los clientes que operan de manera recurrente con nosotros.

# 3. Alcance funcional de cada canal

## 3.1 Seguimiento web para clientes particulares

El módulo de seguimiento estará orientado a clientes con un equipo o con una necesidad puntual de consulta. Su objetivo será resolver la pregunta “en qué estado está mi equipo?” de la manera más simple posible.

Consulta por enlace seguro, N° de orden de servicio o combinación controlada de datos.

Visualización de estado de la orden de servicio.

Fechas principales del proceso: ingreso, presupuesto, liberación y entrega.

Acceso a contacto o canal de consulta complementario cuando corresponda.

## 3.2 Portal Sepid SA para clientes recurrentes

Portal Sepid SA estará orientado a empresas, instituciones y clientes recurrentes que necesitan una vista más amplia de su operación con Sepid. El portal no se limitará a ver una orden puntual, sino que permitirá administrar la relación completa dentro de un entorno autenticado.

Dashboard general del cliente con accesos rápidos y resumen operativo.

Listado de equipos actualmente en servicio técnico.

Histórico de órdenes de servicio y facturaciones.

Detalle de cada orden con estado, fechas relevantes y documentación disponible.

Visualización de presupuestos emitidos y pendientes de respuesta.

Visualización de equipos, pedidos o compras pendientes de retiro, en una segunda etapa.

Base preparada para sumar luego documentos, remitos, compras, preventivos y notificaciones automáticas.

# 4. Decisión de negocio recomendada

La recomendación es avanzar con un modelo dual, donde el seguimiento web sea el canal simple para clientes particulares y el portal sea el canal estratégico para clientes corporativos. Este enfoque permite obtener una mejora operativa rápida sin resignar la construcción de una solución más robusta y escalable.

No se recomienda reemplazar el seguimiento simple por un portal completo desde el inicio.

No se recomienda exponer el sistema interno actual directamente a internet.

No se recomienda limitar el portal a una sola cuenta por empresa, ya que eso generaría dependencia de una persona, dificultades operativas y menor trazabilidad.

# 5. Modelo de cuentas para Portal Sepid SA

Para el portal se propone un esquema multiusuario por empresa o cliente. Cada cliente institucional podrá tener uno o varios usuarios asociados, con roles definidos según su necesidad operativa. Este modelo es más seguro y sostenible que el criterio de una sola cuenta por empresa.

| Elemento | Criterio propuesto | Fundamento |
| --- | --- | --- |
| Alta inicial | Manual por Sepid | Evita registros no autorizados y permite validar identidad del cliente. |
| Cantidad de usuarios | Múltiples usuarios por empresa | Permite compartir acceso sin exponer contraseñas ni depender de una sola persona. |
| Primer usuario | Administrador inicial designado por Sepid | Asegura control de apertura y continuidad operativa. |
| Usuarios adicionales | Invitación posterior, con o sin aprobación de Sepid | Escala el portal sin perder control. |
| Autoregistro | No habilitado en la primera etapa | Reduce el riesgo de apropiación indebida de cuentas o empresas. |

Roles recomendados para la primera versión del portal:

Administrador cliente: visualiza todo lo de su empresa y puede solicitar altas de nuevos usuarios.

Operador: accede a equipos, órdenes de servicio y estados operativos.

Compras: accede a presupuestos, pendientes de retiro y futuros módulos de compras.

Solo lectura: consulta información sin funciones administrativas.

# 6. Arquitectura y criterios de seguridad

La arquitectura deberá priorizar seguridad, segmentación y escalabilidad. El sitio público y el portal no deben leer la base de datos en forma directa desde internet. La información deberá exponerse a través de una capa controlada, con servicios mínimos y acceso privado hacia la red interna.

sepid.com.ar/seguimiento y portal.sepid.com.ar funcionarán como frontends públicos controlados.

Un backend público mínimo atenderá las solicitudes externas necesarias para seguimiento y portal.

La lógica de negocio y el acceso a datos permanecerán dentro de la red privada actual.

La comunicaci?n entre la capa pública y la capa interna se realizará por Tailscale y autenticación de servicio.

La base de datos no quedará expuesta al servidor público ni al navegador del cliente.

Los accesos deberán quedar auditados y sujetos a rate limit, políticas de sesión y recuperación segura de contraseña.

Principio rector: la capa pública podrá consultar información filtrada y preparada para cliente, pero no deberá tener acceso directo al modelo completo de datos ni a capacidades de administración interna.

# 7. Contenido funcional inicial del portal

Para el MVP de Portal Sepid SA se propone concentrarnos en el siguiente alcance:

Ingreso con usuario y contraseña.

Recuperación de contraseña por correo.

Dashboard por cliente con resumen de equipos en servicio.

Listado de órdenes abiertas o activas.

Histórico de órdenes de servicio.

Detalle de la orden con estado, fechas y documentos asociados disponibles para cliente.

Vista de presupuestos emitidos o pendientes.

Base preparada para agregar luego compras pendientes de retiro y documentación complementaria.

Quedarán fuera de la primera versión los siguientes puntos:

Histórico de facturaciones.

Autoregistro libre de empresas.

Permisos excesivamente granulares.

Módulos financieros complejos.

Integraciones amplias de compras antes de validar el uso real del portal.

Creación de órdenes de compra.

# 8. Flujo operativo sugerido para altas de cuentas

Sepid habilita al cliente para uso del portal.

Se habilita, además, el dominio propio del cliente en el caso de que lo tenga.

Sepid designa un usuario administrador inicial asociado a la empresa.

El sistema envía una invitación o activación para definir contraseña.

El cliente accede al portal y utiliza su cuenta administradora.

Los usuarios adicionales se crean por invitación o mediante un mail con dominio del cliente habilitado.

Sepid conserva la facultad de bloquear, revocar o actualizar accesos ante cambios de personal o pedidos del cliente.

# 9. Fases de implementación propuestas

| Fase | Objetivo | Entregable principal | Estimación preliminar |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Diseño funcional y técnico | Definición de arquitectura, reglas de acceso, estados cliente y modelo de cuentas | 1 a 2 semanas |
| Fase 2 | Seguimiento web MVP | Seguimiento simple para particulares en sepid.com.ar/seguimiento | 2 a 3 semanas |
| Fase 3 | Portal Sepid SA MVP | Login, dashboard, órdenes, historial y presupuestos para clientes recurrentes | 4 a 6 semanas |
| Fase 4 | Ampliación del portal | Compras pendientes de retiro, documentación adicional, alertas y mejoras de autoservicio | 2 a 4 semanas |

Las estimaciones anteriores son preliminares y deberán validarse luego del relevamiento definitivo de reglas de negocio, documentación disponible y alcance del módulo de compras pendientes.

# 10. Beneficios esperados

Reducción de consultas manuales repetitivas al equipo de servicio técnico.

Mejora en la experiencia del cliente y en la percepción de profesionalismo del servicio.

Mayor trazabilidad de accesos y consultas.

Canal digital diferencial para clientes corporativos.

Base tecnológica para escalar a nuevas funcionalidades sin rearmar la solución desde cero.

Mejor segmentación entre clientes particulares y clientes institucionales.

# 11. Riesgos y consideraciones

Será necesario definir con precisión qué información es apta para mostrar al cliente y cuál debe permanecer exclusivamente interna.

Será necesario validar la calidad y consistencia de los datos actualmente registrados para asegurar una buena experiencia en el portal.

La gestión de usuarios deberá contemplar rotación de personal, bajas y cambio de responsables dentro de cada empresa.

La incorporación del módulo de compras requerirá un relevamiento específico de origen de datos, flujo documental y reglas de visibilidad.

# 12. Recomendación final

Se recomienda aprobar la implementación de un modelo conviviente compuesto por un seguimiento web simple para particulares y un portal privado para clientes recurrentes. Se recomienda asimismo adoptar un esquema de alta manual con múltiples usuarios por empresa, evitando tanto el autorregistro libre como la limitación de una sola cuenta por cliente. Este enfoque nos permite resolver una necesidad operativa inmediata, construir una herramienta estratégica para clientes de mayor valor y mantener un estándar de seguridad adecuado para el tipo de información que administramos.

Cierre propuesto para aprobación interna

Aprobación del enfoque dual: seguimiento web + Portal Sepid SA.

Aprobación del dominio portal.sepid.com.ar como acceso principal del portal.

Aprobación del modelo de cuenta multiusuario con alta inicial manual por Sepid.

Aprobación del inicio de relevamiento funcional para Fase 1.